JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 M. MELIORACIJOS DARBŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2005 m. vasario 24 d. Nr. 30

Jonava

.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.4-47),  Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.171-6303) ir Lietuvos Respublikos Melioracijos  įstatymo  pakeitimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.28-877),  rajono  savivaldybės   taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės 2005 m. melioracijos darbų investicijų programą ( pridedama).

2. Pavesti rajono savivaldybės administracijos direktoriui perskirstyti konkurso arba darbų vykdymo metu sutaupytas lėšas suderinus su Kaimo reikalų komitetu.

3. Paskirti atsakingu už sprendimo vykdymą rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėją Vykintą Česlovą Jakštą.

Savivaldybės meras                                                                                                Bronislovas Liutkus

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos

2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 30

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2005 m. MELIORACIJOS DARBŲ INVESTICIJŲ PROGRAMA

|  | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Iš viso | Tame skaičiuje ketvirčiais | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |  |
|  |  |  | kiekis | vertė | kiekis | vertė | kiekis | vertė | kiekis | vertė | kiekis | vertė |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | REMONTO DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drenažo remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 | Bukonių seniūnijoje Valstybinė žemė (Nuomoja A.Soroka, S.Venskus) | ha/ tūkst.Lt | 10.0 | 17.0 |  |  | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 |  |  |  |
| 2 2.1 2.2 | Kulvos seniūnijoje V.Jakaičio žemėje V.Lanauskas žemėje | ha/ tūkst.Lt | 20.0 3.0 | 16.5 5.0 |  |  | 12.0 | 10.5 | 8.0 3.0 | 6.0 5.0 |  |  |  |
| 3 3.1 3.2 | Šilų seniūnijoje Valstybinė žemė(nuomoja ŽŪB Gečiai, AB Beržų kompleksas) Seniūnijos prašymas | ha/ tūkst.Lt | 8.0 5.0 | 12.0 5.0 |  |  | 5.0 | 8.0 | 3.0 5.0 | 4.0 5.0 |  |  |  |
| 4 4.1 4.2 | Užusalių seniūnijoje J.Jarmalavičiaus žemėje Valstybinė žemė(nuomoja V.Klimovas) | ha/ tūkst..Lt | 12.0 5.4 | 12.0 7.0 |  |  | 12.0 5.4 | 12.0 7.0 |  |  |  |  |  |
| 5 5.1 5.2 | Žeimių seniūnijoje A.Pučėtos žemėje G.Stašionio žemėje | ha/ tūkst..Lt | 6.7 7.3 | 11.0 13.7 | 7.3 | 13.7 | 6.7 | 11.0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 7 8 9 10 | Garanklės up. ir jo intakų G-2 ir G-1 remontas Techninė priežiūra 137.2 x 3.1 Žiedupio up. ir jo intakų Ž-1 ir Ž-5 remontas Techninė priežiūra 168.4 x 3,1 Kelyje Bajoriškiai-Šveicarija pk.25+50 pralaidos remontas Techninė priežiūra 10 x 3,1 Potencialiai pavojingų tvenkinių hidrotechnikos įrenginių remontas (Barupės, Beržų, Lokio, Šveicarijos, Užusalių) Griovių dugno valymas nuo sąnašų vienkaušiais ekskavatoriais (Kulvos sen. gr. Nr.1, Šilų sen. up.Lokys) | km/ tūkst.Lt km/ tūkst.Lt vnt vnt. km/ tūkst.Lt | 8.47 7.5 1 5 4 | 137.2 4.2 168.4 5.2 10.2 0.3 29,3 10.0 |  | 40.0 1.2 10.0 0.3 7.0 0.2 3.7 | 2.0 | 47.2 1,5 80.0 2.5 3.2 0.1 15.7 5.0 | 2.0 | 50.0 1.5 78.4 2.4 6.6 5.0 |  | 3.3 |  |
|  | Viso I: | x | x | 464.0 | x | 76.1 | x | 211.7 | x | 172.9 | x | 3.3 | x |
| II | KITI DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Melioracijos kadastro tvarkymas Melioracijos projektinės dokumentacijos skenavimas ir archyvavimas | tūkst.Lt tūkst.Lt |  | 8.0 15.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 15.0 |  | 2.0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. | Priešprojektiniai darbai, 2005-2006 m. projektų sudarymas Garanklės up. t.p.76+20-93+00 ir jo intakų G-1, G-2, G-3, G-4, G-6 Žolupės up. ir jo intakų ŽO-5 ir Nr.5 Barupės up. t.p. 215+00-285+70 ir jo intako gr. Nr.3 Žiedupio up. ir jo intakų Ž-1 ir Ž-5 Drenažo remontas, pralaidų remontas Projektų ir sąmatų ekspertizė | tūkst.Lt tūkst.Lt |  | 13.8 13.9 17.5 17.9 37.9 5.0 |  | 2.0 1.0 |  | 13.8 13.9 17.5 17.9 10.0 2.0 |  | 15.9 1.0 |  | 10.0 1.0 |  |
|  | Viso II: | x | x | 129.0 | x | 5.0 | x | 77.1 | x | 33.9 | x | 13.0 | x |
|  | Iš viso : | x | x | 593.0 | x | 81.1 | x | 288.8 | x | 206.8 | x | 16.3 | x |

______________________________________