JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL jonavos rajono savivaldybės 2006 m. melioracijos investicijų IR DARBŲ programos patvirtinimo

2006 m. vasario 23 d. Nr. 1 TS - 37

Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu (Žin., 1990 m., Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (Žin., 2005, Nr. 150-5462) ir Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 28-877), rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Jonavos rajono savivaldybės 2006 m. melioracijos investicijų ir darbų  programą (pridedama).

2. Paskirti atsakingu už sprendimo vykdymą rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėją.

Savivaldybės meras								Bronislovas Liutkus

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos

2006 m. vasario   23  d.

sprendimu Nr. 1TS – 37

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS  2006 M.  MELIORACIJOS INVESTICIJŲ IR DARBŲ PROGRAMA

| Eil Nr. | Objektų, darbų pavadinimas | Investicinio projekto | Vertė tūkst.Lt I ketv. | Vertė tūkst.Lt II ketv. | Vertė tūkst.Lt III ketv. | Vertė tūkst.Lt IV ketv. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mato | Kiekis | Vertė tūkst.Lt |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | MELIORACIJOS INVESTICIJŲ PROGRAMA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA (turto įsigyjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 | Griovių rekonstrukcija Garanklės up. t.pk. 76+20-93+00 ir jo intakų G-1, G-2, G-3, G-4 ir G-6 rekonstrukcija techninė priežiūra Žolupės up. ir jos intakų gr. ŽO-5 ir Nr.5 rekonstrukcija techninė priežiūra | km/ tūks.Lt km/ tūks.Lt | 6,95 2,5 | 150,0 5,0 40,0 1,0 | 70,0 2,0 | 80,0 3,0 30,0 1,0 | 10,0 |  |  |
| 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 | Drenažo rekonstrukcija Bukonių seniūnija darbų techninė priežiūra Upninkų seniūnija darbų techninė priežiūra | ha/ tūks.Lt ha/ tūks.Lt | 6 10 | 72,0 2,0 86,0 3,0 |  | 46,0 2,0 | 72,0 2,0 30,0 1,0 | 10,0 |  |  |
| II | HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Pralaidų įrengimas pralaidos įrengimas ant Lankesos up. pk. 12+00 | vnt/ tūks.Lt | 1 | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| III | PRIEŠPROJEKTINIAI TYRINĖJIMAI, TECHNINĖS-SĄMATINĖS DOKUMENTACIJOS SUDARYMAS, EKSPERTIZĖ | tūks.Lt |  | 85,0 |  | 40,0 | 25,0 | 20,0 |  |
| IV | NUSAUSINTŲ ŽEMIŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMUI REIKALINGOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR PRIETAISŲ ĮSIGYJIMAS | tūks.Lt |  | 18,0 | 8,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO: I+II+III+IV |  |  | 471,0 | 80,0 | 222,0 | 35,0 | 134,0 |  |

| I | MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTAS (darbai) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Hidrotechninių statinių remontas Užtvankų remontas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles Pralaidų remontas Drenažo remontas V.Tuzovo žemės dalies drenažo remontas (valstybės parama) V.Vazgys J.Chaladauskaitė V.Vlasova priešprojektiniai tyrinėjimai, techninės-sąmatinės dokumentacijos sudarymas, ekspertizė, darbų techninė priežiūra griovio dugno valymas vienakaušiu ekskavatorium | vnt. vnt. ha ha ha ha km | 5 1 42 5 7 5 4,5 | 30,0 8,0 170,0 8,0 10,0 11,0 34,0 8,0 | 13,0 | 7,0 8,0 10,0 11,0 29,0 4,0 | 7,0 8,0 170,0 5,0 4,0 | 3,0 |  |
| II | KITI DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Melioracijos įrenginių kadastro tvarkymas |  |  | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| 2 | Skenuotos melioracinės projektinės planinės medžiagos susiejimas LKS-94 koordinačių sistemoje M 1:2000 pagal MelGIS specifikaciją | tūkst.ha | 38,046 | 80,0 |  | 30,0 | 30,0 | 20,0 |  |
| 3 | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimas | tūkst.ha | 38,046 | 110,0 |  | 30,0 | 60,0 | 20,0 |  |
|  | IŠ VISO: I+II |  |  | 476,0 | 15,0 | 131,0 | 286,0 | 44,0 |  |

Sudarė: Aleksandras Jakimavičius

Suderinta:

Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas,

l.e.sk. vedėjo pareigas                                                                     Mindaugas Skorupskas

LŪS Jonavos skyriaus pirmininkas                                                Gintaras Stašionis

ŽŪR Jonavos r. skyriaus atstovė                                                     Marė Teresė Gritėnienė

Seniūnijų seniūnai                                                                           Laimutė Alechnavičienė

Irena Kuršatienė

Algirdas Paplonskis

Juozas Plukys

Vincentas Prakapavičius

Faustas Pilipavičius

Albinas Žilionis