Nr. 12TS-2

PAGE  
2

INFORMACIJA
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROJEKTŲ VYKDYMO EIGOS
2018-02-08
Jonava

Jonavos rajono savivaldybės taryba yra patvirtinus 2 programas daugiabučių namų atnaujinimui: daugiabučių namų, atnaujinamų ES lėšomis (Vidaus reikalų ministerijos programa) bei energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose (Aplinkos ministerijos programa). Informacija, remiantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. 1TS-0205 teikiama kartą per kalendorinį ketvirtį.
1. 45 daugiabučių namų, atnaujinamų ES lėšomis 2017 m. IV ketv. pokyčiai: statybos rangos darbai baigti visuose namuose. Žmonės, turėję skolų už renovaciją padengė 3955,04 eurų. 45 baigtų namų gyventojai turėjo sumokėti 1891 tūkst. eurų, sumokėjo 1824,9 tūkst. eurų, skolininkų dalis sudaro 3,41 proc. 
2. Jonavos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos pokyčiai 2017 m. IV ketv.: 

	
	2017-10-01
	2018-01-01
	Pokytis

	Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų skaičius
	101
	101
	0

	Daugiabučių namų, turinčių suderintus investicijų planus skaičius
	79
	87
	8

	Daugiabučių namų, priėmusių teigiamą sprendimą atnaujinti daugiabutį namą skaičius
	79
	87
	8

	Daugiabučių namų, turinčių banko pritarimą dėl namo atnaujinimo kreditavimo, skaičius
	74
	75
	1

	Daugiabučių namų, turinčių projektavimo ir  rangos sutartis, skaičius
	74
	74
	0

	Sudarytų rangos sutarčių suma, eurais
	25.606.386,30
	25.606.386,30
	0

	Baigtų daugiabučių namų, kuriems pasirašyti statybos užbaigimo aktai, skaičius
	58
	64
	+6

	Baigtų daugiabučių namų, kuriems išmokėta valstybės parama ir pateiktos ataskaitos bei pradėti priskaitymai už renovaciją
	54
	57
	+3


PRIDEDAMA:
1. Daugiabučių namų, atnaujinamų ES lėšomis informacija (VRM programa);

2. Jonavos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos informacija (AM programa).

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja


Agnė Šalomskė
PAGE  

