PAGE  
4

                                                                                                                        Nr. 12TS-56
INFORMACIJA
DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2018 METUS
2019-03-13
Jonava

Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikiam plėtros planui iki 2021 metų rengiamos trimetės įgyvendinimo programos. Įgyvendinimo programos atnaujinamos kasmet tarybos sprendimu, o pasibaigus kalendoriniams metams, tarybai teikiama informacija apie programos vykdymą (ataskaita). 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-256 buvo patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo programa 2018-2020 metams. Programa apėmė būtiniausias investicines priemones į viešąją infrastruktūrą, bei darbo tvarka atliekamas veiklas, atitinkančias savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano priemones. Pagal visas patvirtintas priemones teikiama ataskaita, kurios struktūra, prioritetų skirstymas atitinka ilgalaikį plėtros planą. Ataskaita pateikiama lentele, kurioje parodytas plano vykdymas pinigais bei komentarai (pridedama). 
Ataskaitos pabaigoje pateikta suvestinė, kaip planas įgyvendintas vertinant pinigais, taip pat paskaičiuota kiek priemonių, numatytų programoje buvo įgyvendinamos 2018 m. Iš 2018 m. numatytų 340 priemonių buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos 279. Plano įgyvendinimas pagal priemonių vykdymą 82,1 proc. Pagrindinės priežastys, neleidusios įgyvendinti kai kurių numatytų priemonių: neskirtas finansavimas, užsitęsusios viešųjų pirkimų, projektų vertinimo, projektavimo darbų procedūros, dėl per didelės rangos kainos taisomi techniniai projektai, projektavimo užduotys, vėluojantys rangos darbai. Yra rizika, kad ne visi atsakingi asmenys pateikė tikslią informaciją apie kitus finansavimo šaltinius.

PRIDEDAMA. Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo programos 2018 metams vykdymo ataskaita, 55 lapai.
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

      Gitana Gulevienė
PAGE  

